## Slide 1: CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN rup Parte 3
Ian Sommerville

## Slide 2: Modelos de procesos o de Desarrollo de Software
Proceso Unificado de Rational (RUP)
Es un híbrido que reúne elementos de todos los modelos de proceso genéricos vistos, iteraciones de apoyo e ilustra buenas prácticas en la especificación y el diseño, cuyas fases están más relacionadas con asuntos de negocio más que técnicos (o actividades del proceso)
Es un ejemplo de un modelo de proceso moderno que proviene del trabajo en el UML y el asociado Proceso Unificado (PU – Rumbaugh).

## Slide 3: Modelos de procesos o de Desarrollo de Software
Proceso Unificado de Rational (RUP)
El RUP se describe normalmente desde 3 perspectivas:
Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el tiempo.
Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso que se representan.
Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a utilizar durante el proceso.

## Slide 4: Proceso Unificado de Rational (RUP)
Inicio Elaboración Construcción Transición
Iteración de fase
Cada fase se representa de un modo iterativo con los resultados desarrollados incremental-mente y todo el conjunto también

## Slide 5: Proceso Unificado de Rational (RUP)
FASES
Inicio: se establece un caso de negocio para el sistema, identificándose las entidades externas (personas y sistemas) que interactúan y definir estas interacciones;
Elaboración: se desarrolla una comprensión del dominio del problema y un marco de trabajo arquitectónico, desarrollándose el plan del proyecto e identificar los riesgos clave del proyecto.

## Slide 6: Proceso Unificado de Rational (RUP)
FASES
Construcción: Comprende obtener el diseño del sistema, la programación y las pruebas. Se desarrollan e integran las partes del sistema.
Transicción: Es implementar el sistema desde el ámbito de desarrollo a la comunidad del usuario y hacerlo trabajar en un entorno real.

## Slide 7: Proceso Unificado de Rational (RUP)
La vista estática se centra en las actividades que tienen lugar durante el proceso de desarrollo o flujos de trabajo

## Slide 8: Proceso Unificado de Rational (RUP)
Flujo de Trabajo Descripción
Modelado del Negocio Los procesos se utilizan usando Casos de Uso del Negocio
Requerimientos Definir actores que interactúan con el sistema
Hacer Casos de Uso para modelar los requerimientos del sistema
FLUJOS DE TRABAJO ESTATICOS EN EL RUP

## Slide 9: Proceso Unificado de Rational (RUP)
Flujo de Trabajo Descripción
Análisis y Diseño Se crea y documenta un modelo del diseño utilizando modelos arquitectónicos, modelos de componentes, modelos de objetos y modelos de secuencia.
Implementación Se implementan y estructuran en subsistemas los componen- tes del sistema.
FLUJOS DE TRABAJO ESTATICOS EN EL RUP

## Slide 10: Proceso Unificado de Rational (RUP)
Flujo de Trabajo Descripción
Pruebas Se llevan a cabo en forma conjunta con la Implemen- tación.
Despliegue Se crea una versión del pro- ducto y se instala en el lugar de trabajo de los usuarios.
FLUJOS DE TRABAJO ESTATICOS EN EL RUP

## Slide 11: Proceso Unificado de Rational (RUP)
Flujo de Trabajo Descripción
Configuración y cambios Gestiona los cambios del
de Gestión sistema
Gestión del Proyecto Gestiona el desarrollo del sistema
Entorno Se hace herramientas de SW apropiadas para los equipos de desarrollo de SW
FLUJOS DE TRABAJO ESTATICOS EN EL RUP

## Slide 12: Proceso Unificado de Rational (RUP)
Buenas Prácticas recomendadas
Desarrolle el SW en forma iterativa: planificar incrementos del SW basado en las prioridades del usuario
Gestione los requerimientos: Documentar los mismos, conocer los cambios y analizar su consideración o no.
Utilice arquitectura basadas en componentes: Estructurar la arquitectura de esa forma.

## Slide 13: Proceso Unificado de Rational (RUP)
Buenas Prácticas recomendadas
Modele el SW visualmente: Utilizar modelos gráficos UML para presentar vistas estáticas y dinámicas del SW
Verifique la calidad del SW: cumplir con los estándares
Controle los cambios del SW: Gestionar estos a través de un sistema de gestión de cambios y procedimientos y herramientas de gestión de configuraciones

## Slide 14: Proceso Unificado de Rational (RUP)
No es un proceso para cualquier tipo de desarrollo, solo representa una nueva generación de procesos genéricos, con las ventajas de las fases y flujos de trabajo.

## Slide 15
Preguntas
?
?
?
?